## 修改说明

本次修改一共7张报表，由于考虑到目前报表需求日趋复杂，原有的导出合计算法已不适用，需要针对客户提供的每一份报表，制作表样，以及填报合计算法，所以7分报表都需要单独制作表样，以及导出算法。

## 报表一

卫生处理质量安全分析统计报表一，黄色部分需要进行合计统计。预计4小时

## 报表二

卫生处理质量安全分析统计报表二，每家分支局都要进行数据填写，最后导出时将数据全部累加并填入单元格，此张报表合计结果，没有合计行或合计列，需单独进行导出算法计算，预计8小时。

## 报表三

卫生处理质量安全分析统计报表三，此张报表合计需求与表二一样，但内容较多，预计12小时。

## 报表四

卫生处理质量安全分析统计报表四，黄色部分需要进行合计统计。预计4小时

## 报表五

卫生处理质量安全分析统计报表五，黄色部分需要进行合计统计。预计4小时

## 报表六

卫生处理质量安全分析统计报表六，黄色部分需要进行合计统计。预计6小时

## 报表七

卫生处理质量安全分析统计报表五，黄色部分需要进行合计统计。预计4小时